## Slide 1: Open Game
Review Sprint Planning

## Slide 2: Product BackLog
Estórias | I | N | V | E | S | T | Obs
Como cliente Eu quero me cadastrar no sistema | X |  | X | X | X | X | É necessário usar um e-mail válido
Como cliente Eu desejo utilizar o meu e-mail cadastrado para fazer login no sistema | X |  | X | X | X | X | 
Como cliente Eu desejo solicitar meus pedidos através do sistema |  |  | X | X | X | X | Necessita que cliente esteja logado no sistema.
Como cliente Eu desejo visualizar todos os meus pedidos |  |  | X | X |  | X | 
Como cliente Eu desejo aprovar ou recusar meu pedido |  |  | X | X |  | X | Caso aprovado será necessário realizar o pagamento.
Como cliente Eu desejo realizar o pagamento do meu pedido |  | X | X | X |  | X | 
Como cliente Eu desejo ser notificado quando o pagamento for concluído |  | X | X |  |  |  | 

## Slide 3: Arquitetura
Google Cloud
AngularJS
Bootstrap
jQuery

## Slide 4: Review Sprint Planning
Wireframe
Plano de negócios
Stories e tabela INVEST
Sprint 0
22/02/2019
Codificação da tela de cadastro
Protótipos
Sprint 1
01/03/2019
Visual Guidelines
Sprint 2
15/03/2019
Codificação da tela faça seu pedido
Codificação tela de login
Revisão STORIES e INVEST
Sprint 3
21/03/2019
Revisão dos códigos
Revisão das telas funcionais
Codificação da tela de visualizar pedidos

## Slide 5: Na OPEN GAME você Imagina e nós Criamos

## Slide 6: Dúvidas?