## Slide 1: Open Game
Review Sprint Planning

## Slide 2: Product BackLog
Estórias | I | N | V | E | S | T | Obs
Como cliente Eu quero me cadastrar no sistema | X |  | X | X | X | X | É necessário usar um e-mail válido
Como cliente Eu desejo utilizar o meu e-mail cadastrado para fazer login no sistema | X |  | X | X | X | X | 
Como cliente Eu desejo solicitar meus pedidos através do sistema |  |  | X | X | X | X | Necessita que cliente esteja logado no sistema.
Como cliente Eu desejo visualizar todos os meus pedidos |  |  | X | X |  | X | 
Como cliente Eu desejo aprovar ou recusar meu pedido |  |  | X | X |  | X | Caso aprovado será necessário realizar o pagamento.
Como cliente Eu desejo realizar o pagamento do meu pedido |  | X | X | X |  | X | 
Como cliente Eu desejo ser notificado quando o pagamento for concluído |  | X | X |  |  |  | 

## Slide 3: Review Sprint Planning
Visual Guide Line
Plano de negócios
Protótipo
Sprint 0
22/02/2019
Codificação da tela de cadastro
Stories e Tabela INVEST
Sprint 1
01/03/2019
Design das telas
Sprint 2
15/03/2019
Codificação da tela faça seu pedido
Codificação tela de login
Revisão STORIES e INVEST
Sprint 3
21/03/2019
Revisão dos códigos
Revisão das telas funcionais
Codificação da tela de visualizar pedidos

## Slide 4: Na OPEN GAME você Imagina e nós Criamos

## Slide 5: Dúvidas?